## Slide 1
SEGUIMIENTO COMPROMISOS
TERMINAL DE TRANSPORTE
TRANSMILENIO S.A.
Julio 2021

## Slide 2
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
Terminal Satélite del Sur.
  Propuesta ingreso de buses intermunicipales a carril exclusivo en la autopista sur para dar accesibilidad a la Terminal Satélite del Sur.
Terminal Salitre.
  Implementación de ruta zonal que de conexión entre la Terminal Salitre y la troncal Av. Eldorado.
Terminal Satélite del Norte.
  Traslado de buses intermunicipales con destino Chía desde el Portal Norte a la Terminal Satélite del Norte.
  Implementación de ruta alimentadora entre Portal Norte y Terminal Satélite del Norte

## Slide 3
1. TERMINAL SATÉLITE DEL SUR
SDM realizó evaluación y consideró inviable la propuesta realizada por la Terminal de Transporte.
(Gonzalo Guerra, realizó presentación en reunión con la terminal) pendiente de incluir
  Propuesta ingreso de buses intermunicipales a carril exclusivo en la autopista sur para dar accesibilidad a la Terminal Satélite del Sur.

## Slide 4
2. TERMINAL SALITRE
A partir del 21 de agosto de 2021, se modifica la ruta K301 “La Felicidad”
Se generará la conexión entre la Terminal de Transporte El Salitre y el Sistema Troncal TransMilenio en la estación Av. Rojas
La conexión entre el Sistema Troncal TransMilenio y la Terminal de Transporte El Salitre en las estaciones Modelia y Normandía.
Est. Av. Rojas
Est. Normandía
Est. Modelia
Trazado Actual
Trazado Ajustado
  Conexión entre la terminal salitre y la troncal av. Eldorado

## Slide 5
3. TERMINAL SATÉLITE DEL NORTE
Traslado de buses intermunicipales con destino Chía desde el Portal Norte a la Terminal Satélite del Norte
No se considera viable el traslado de buses intermunicipales con destino Chía desde el Portal Norte a la Terminal Satélite del Norte, debido a la falta de capacidad de la estación Terminal para recibir la cantidad de pasajeros provenientes de la ruta con destino Chía.
La estación Terminal se encuentra en planes para ampliación pero de acuerdo con el cronograma del IDU estaría en operación a finales del año 2023
Creación de ruta alimentadora entre Portal Norte y Terminal Satélite del Norte
Actualmente existen varias rutas zonales que dan la conexión peatonal entre Portal Norte y Terminal Satélite del Norte.
No es viable ingreso de más rutas zonales al portal norte al no tener capacidad para recibir más buses en la plataforma de alimentación.
No se tiene prevista la implementación de más rutas alimentadoras sin validación a bordo.

## Slide 6
Gracias