## Slide 1
Secretaría Distrital de Movilidad
Ejecución Presupuestal
2021

## Slide 2
Chart: 
| VIGENCIA | PASIVOS | FUNCIONAMIENTO | RESERVAS
APROPIACIÓN | 389955427144 | 40921811856 | 73006977000 | 81473645459
EJECUCIÓN | 118254149966 | 7197861628 | 18280363748 | 41457347310
GIROS | 23452610476 | 5742728241 | 14453368378 | 41457347310
Cifras en millones de pesos
30,33%
17,59%
25,04%
50,88%
Ejecución Presupuestal SDM 2021
23 de abril de 2021
Cifras en millones de pesos
Ejecución Presupuestal de inversión
2021
(Vigencia+Pasivos)
29,12%

## Slide 3
ÍTEM | VALOR A REDUCIR | %
APROPIACIÓN INICIAL DE LA VIGENCIA | $ 389.955.427.144 | 
(-) Multas | $ 60.678.559.979 | 15,56%
(-) Derechos de Tránsito | $ 3.013.000.000 | 0,77%
Total Reducción | - $ 63.691.559.979 | 16,33%
APROPIACIÓN FINAL | $ 326.263.867.165 | 
Reducción Presupuestal 2021

## Slide 4
Chart: 
| VIGENCIA SIN REDUCCIÓN | VIGENCIA CON REDUCCIÓN
APROPIACIÓN | 389955427144 | 326263867165
EJECUCIÓN | 118254149966 | 118254149966
GIROS | 23452610476 | 23452610476
Cifras en millones de pesos
30,33%
36,24%
Ejecución de la vigencia 2021 – Con reducción
23 de abril de 2021
Ejecución Presupuestal de inversión
2021
(Vigencia+Pasivos)
34,17%

## Slide 5: Por proyectos de inversión – Unidad 1
Avance en la Ejecución Presupuestal (Compromisos)
CÓDIGO | PROYECTO DE INVERSIÓN | VALOR 2021 | % EJECUCIÓN
UNIDAD 1 |  | 49.825 | 34,17%
7574 | Fortalecimiento de la gestión documental de la secretaría distrital de movilidad | 5.218 | 24,13%
7568 | Fortalecimiento institucional de la secretaria distrital de movilidad | 11.584 | 31,98%
7570 | Actualización mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de bogotá | 16.934 | 9,97%
7563 | Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la secretaria distrital de movilidad | 214 | 65,88%
7589 | Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 15.877 | 64.43%
Cifras en millones de pesos
Sólo inversión directa con reducción incluida

## Slide 6: Por proyectos de inversión – Unidad 2
CÓDIGO | PROYECTO DE INVERSIÓN | VALOR 2021 | % EJECUCIÓN
UNIDAD 2 |  | 276.439 | 36,62%
7573 | Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 37.319 | 40,46%
7576 | Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 10.717 | 33,42%
7578 | Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá | 92.115 | 27,34%
7587 | Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá | 44.066 | 9,25%
7596 | Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 5.215 | 27,48%
7588 | Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 7.916 | 55,47%
7583 | Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones | 4.937 | 54,75%
7579 | Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá | 9.544 | 69,37%
7581 | Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social | 5.458 | 84,70%
7595 | Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá | 3.511 | 70,54%
7653 | Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía | 27.470 | 44,98%
7593 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 28.167 | 66,34%
Avance en la Ejecución Presupuestal (Compromisos)
Cifras en millones de pesos
Sólo inversión directa con reducción incluida

## Slide 7
Instituto de Desarrollo Urbano IDU
Ejecución Presupuestal
2021

## Slide 8
Cifras en millones de pesos
Ejecución Presupuestal IDU 2021
22-abr-2021
Cifras en millones de pesos
Ejecución Presupuestal
2021
8.58%
Chart: 
| VIGENCIA | PASIVOS | FUNCIONAMIENTO | RESERVAS
APROPIACIÓN | 2006063474000 | 608976298000 | 72784537796 | 626238108746
EJECUCIÓN | 111085573955 | 113295598065 | 13066713557 | 105581658813
GIRO | 8377270942 | 111528681320 | 12855900494 | 105581658813
5.54%
18.60%
17.95%
16.86%
*El % de ejecución se basa en inversión directa ( vigencia + pasivos)

## Slide 9
Reducción Presupuestal en Trámite – Presupuesto de Inversión
CÓDIGO | ÍTEM | VALOR A REDUCIR | %
 | APROPIACIÓN INICIAL | $ 2,006,063,474,000 | 
7761 | (-) INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD | $ 56,955,147,753 | 2,84%
7763 | (-)CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE | $ 586,792,247 | 0,03%
7779 | (-) CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE | $ 63,731,060,000 | 3,18%
7782 | (-) INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE | $ 11,277,000,000 | 0,56%
 | Total Reducción | $ 132,550,000,000 | 6,61%
 | APROPIACIÓN FINAL | $ 1,873,513,474,000 | 
Reducción presupuestal solicitada por la SDH, de la fuente Gestión de Activos

## Slide 10
Reducción Presupuestal en Tramite – Presupuesto de Funcionamiento
REDUCCIÓN FUNCIONAMIENTO |  | 
APROPIACIÓN INICIAL | 72,785 | 
(-) Reducción | 2,589 | 3,56%
APROPIACIÓN FINAL | 70,196 | 

## Slide 11
EJECUCIÓN POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
22-abr-2021
Cifras en millones de pesos
PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | VIGENCIA | EJECUCIÓN | % EJE | PASIVOS | GIRO | % GIRO
7716 | FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL IDU | 144,941 | 74,371 | 51.3% | 2,811 | 1,213 | 43.2%
7761 | INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD | 331,859 | 16,771 | 5.1% | 144,287 | 15,641 | 10.8%
7763 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE | 742,286 | 15,862 | 2.1% | 418,462 | 78,124 | 18.7%
7779 | CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE | 399,547 | 1,941 | 0.5% | 36,725 | 10,252 | 27.9%
7782 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE | 203,931 | 2,141 | 1.0% | 6,690 | 6,298 | 94.1%
7786 | INSERCIÓN URBANA AL REGIOTRAM | 183,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0%
TOTAL |  | 2,006,063 | 111,086 | 5.5% | 608,976 | 111,529 | 18.3%

## Slide 12
Cifras en millones de pesos
Ejecución Presupuestal IDU 2021 – Con reducción
22-abr-2021
Ejecución Presupuestal
2021
9.04%
Chart: 
| VIGENCIA | PASIVOS | FUNCIONAMIENTO | RESERVAS
APROPIACIÓN | 1873513474000 | 608976298000 | 70195537796 | 626238108746
EJECUCIÓN | 111085573955 | 113295598065 | 13066713557 | 105581658813
GIRO | 8377270942 | 111528681320 | 12855900494 | 105581658813
18.60%
18.61%
16.86%
5.93%

## Slide 13: Con Reducción
EJECUCIÓN POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
Cifras en millones de pesos
PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | VIGENCIA | EJECUCIÓN | % EJE | PASIVOS | GIRO | % GIRO
7716 | FORTALECIMIENTO Y EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL IDU | 144,941 | 74,371 | 51.3% | 2,811 | 1,213 | 43.2%
7761 | INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD | 274,904 | 16,771 | 6.1% | 144,287 | 15,641 | 10.8%
7763 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE | 741,699 | 15,862 | 2.1% | 418,462 | 78,124 | 18.7%
7779 | CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE | 335,816 | 1,941 | 0.6% | 36,725 | 10,252 | 27.9%
7782 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE | 192,654 | 2,141 | 1.1% | 6,690 | 6,298 | 94.1%
7786 | INSERCIÓN URBANA AL REGIOTRAM | 183,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0%
TOTAL |  | 1,873,513 | 111,086 | 5.9% | 608,976 | 111,529 | 18.3%

## Slide 14
Unidad de Mantenimiento Vial
Ejecución Presupuestal
2021

## Slide 15
Cifras en millones de pesos
18,48%
41,32%
0%
62,28%
Ejecución Presupuestal UMV 2021
23 de abril de 2021
Cifras en millones de pesos
Fuente: BogData
Chart: 
| Funcionamiento | Inversión | Pasivos | Reservas
Apropiación Inicial | 29552359000 | 130096195000 | 4237494000 | 40227340989
Total Compromisos | 5462661504 | 53752390028 | 0 | 25054919209
Total Giros | 4460669518 | 6472342355 | 0 | 25054919209
Apropiación Inicial
Compromisos
Giros
36,13%
Total Compromisos
$59.215
Total Giros
$10.933
6,67%
Total Apropiación Inicial
$163.886
Notes: El porcentaje 36,13% es sin reservas y con las reservas sube a 41,29%
El valor de la apropiación inicial no contempla la reservas

## Slide 16
Reducción Presupuestal en Trámite 2021
ÍTEM | VALOR A REDUCIR | %
APROPIACIÓN INICIAL | $ 163.886.048.000 | 
(-) Funcionamiento | $ 530.000.000 | 0,32%
(-) Proyecto 7858 | $ 387.040.000 | 0,24%
(-) Proyecto 7859 | $ 66.080.000 | 0,04%
(-) Proyecto 7860 | $ 18.880.000 | 0,01%
Total Reducción | -$ 1.002.000.000 | 0,61%
APROPIACIÓN FINAL | $ 162.884.048.000 | 
7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo-infraestructura de Bogotá
7859 – Fortalecimiento Institucional
7860 – Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital
Notes: Reducción por constitución de reservas en Fuente 12, en cumplimiento del Acuerdo 5 de 1998 - Artículo 1ro: "En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 4% del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del presupuesto de inversión del año anterior“.

## Slide 17
18,82%
41,47%
0%
62,28%
Ejecución Presupuestal UMV 2021 – Con Reducción
24 de abril de 2021
Chart: 
| Funcionamiento | Inversión | Pasivos | Reservas
Apropiación Inicial | 29022359000 | 129624195000 | 4237494000 | 40227340989
Total Compromisos | 5462661504 | 53752390028 | 0 | 25054919209
Total Giros | 4460669518 | 6472342355 | 0 | 25054919209
Apropiación Inicial
Compromisos
Giros
36,35%
Total Compromisos
$59.215
Total Giros
$10.933
6,71%
Total Apropiación Disponible
$162.884
Cifras en millones de pesos
Fuente: BogData
NOTA: Reducción total: $1.002.000.000
Notes: El porcentaje 36,35% es sin reservas y con las reservas sube a 41,51%
El valor de la apropiación disponible no contempla la reservas
Reducción Total: $1.002.000.000
Funcionamiento: 530.000.000
7858: 387.040.000
7859: 66.080.000
7860: 18.880.000

## Slide 18
40,3%
35%
47%
45%
Ejecución Presupuestal UMV 2021 – Por Proyecto
24 de abril de 2021
Apropiación Inicial
Compromisos
Giros
41,3%
Total Compromisos
$53.752
Total Giros
$6.472
5,0%
Total Apropiación Inicial
$130.096
Cifras en millones de pesos
Fuente: BogData
Chart: 
| 7858 | 7903 | 7859 | 7860
Apropiación Inicial | 102670831000 | 4008049000 | 18213467000 | 5203848000
Total Compromisos | 41400117105 | 1397803172 | 8606721477 | 2347748274
Total Giros | 4729509792 | 17337799 | 1464339899 | 261154865
Notes: La apropiación inicial no esta sumando la solicitud de reducción.

## Slide 19
Transmilenio S.A.
Ejecución Presupuestal
2021

## Slide 20
2. Total Ejecución Gastos
En Millones de Pesos
Chart: 
| TOTAL GASTOS
Rec Disponible | 5102133.0216
Ejecutado | 2866644.2552
Giros | 921233.6975
RESUMEN GENERAL | Rec. Disponible | Ejecutado | % | Giros | %
TOTAL GASTOS | 5.102.133,02 | 2.866.644,26 | 56% | 921.233,70 | 18%
Total Ejecución Gastos

## Slide 21
2. Ejecución Presupuestal Gastos 2021
En Millones de Pesos
Chart: EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
| Funcionamiento
Rec. Disponibles | 146511.1949
Compromisos | 43525.2627
Giros | 22402.2797
Chart: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN
| Inversion
Rec. Disponibles | 4883791.2746
Compromisos | 2822911.4537
Giros | 834508.8508
Tipo presupuesto | Rec. Disponibles | Compromisos | % | Giros | %
Funcionamiento | 146.511,19 | 43.525,26 | 29,71% | 22.402,28 | 15,29%
Inversion | 4.883.791,27 | 2.823.118,99 | 57,81% | 898.831,42 | 18,40%
Total | 5.030.302,47 | 2.866.644,26 | 56,99% | 921.233,70 | 18,31%
29,7%
Ejecución Presupuestal Gastos 2021

## Slide 22
2. Ejecución Presupuestal de Inversión
En Millones de Pesos
Chart: PROYECTOS DE INVERSION
| Gestión de la Seguridad en el SITP | Control y Operación del SITP | Control y Operación del SITP FET | Desarrollo y Gestión de la Infraestructura | Cultura Ciudadana en el SITP | Estrategia de Servicios ITS en el SITP | Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión | Fortalecimiento Corporativo
REC DISPONIBLE | 39369.18 | 430107.889 | 1250983 | 2063437.0433 | 23500 | 14532.748 | 16700 | 2832.335
COMPROMISOS | 16716.9684 | 387849.86 | 671000 | 697722.1702 | 9141.4843 | 6049.2348 | 1215.6375 | 628.2364
GIROS | 5891.3628 | 104949.7946 | 671000 | 967.4442 | 2237.4531 | 162.3834 | 36.2213 | 93.3384
Ejecución Presupuestal de Inversión

## Slide 23
Empresa Metro de Bogotá
Ejecución Presupuestal
2021

## Slide 24
Chart: 
| FUNCIONAMIENTO | CXP FUNCIONAMIENTO | SERVICIO DEUDA | CxP SERVICIO DEUDA
Apropiación | 41060.3 | 3631.8296 | 4026.682 | 1324.79
Ejecución | 13049.9934 | 3374.6131 | 1208.2295 | 1324.79
Giros | 4918.9072 | 2447.3067 | 1208.2295 | 1305.8119
Cifras en millones de pesos
31,78%
92,92%
30,01%
100%
Ejecución Presupuestal EMB 2021
23 de abril de 2021
Cifras en millones de pesos
Funcionamiento
y
Servicio a la deuda

## Slide 25
Chart: 
| INVERSION DIRECTA | CXP INVERSION
Apropiación | 656763.8708 | 391116.5338
Ejecución | 287593.5734 | 390050.6473
Giros | 1684.1535 | 54197.5959
Cifras en millones de pesos
43,79%
99,73%
Ejecución Presupuestal EMB 2021
23 de abril de 2021
Cifras en millones de pesos
Inversión

## Slide 26: Por proyectos de inversión EMB
Código | Proyecto | Principales Inversiones EMB | Apropiación 2021 | % Compromisos | 
7501 | PLMB - VF (2016 - 2020) | Concesión PLMB-T1 PMO Encargo Fiduciario | 192.407 | 100,00% | 
7519 | PLMB - PDD (2020 - 2024) | Gestión Predial Traslado de Redes Interventoría PLMB -T1 | 418.002 | 12,37% | 
7520 | Fase 2 de la PLMB. | Desarrollo de factibilidad y estructuración de la línea 2 | 45.320 | 95,06% | 
7518 | Fortalecimiento institucional | Sistema de Gestión Documental Software Institucional (ERP). Licencias y seguridad de la información | 1035,15 | 37,47% | 
TOTAL - INVERSION DIRECTA EMB |  |  | 656.764 | 43,79% | 
Avance en la Ejecución Presupuestal (Compromisos)
Cifras en millones de pesos
Sólo inversión directa

## Slide 27
Terminal de Transportes de Bogotá
Ejecución Presupuestal
2021

## Slide 28: Ejecución presupuestal de ingresos
Corte 23 de Abril de 2021(Millones de pesos)

## Slide 29: Ejecución presupuestal de gastos
Corte 23 de Abril de 2021(Millones de pesos)

## Slide 30
METAS SECTOR MOVILIDAD

## Slide 31
Indicador* | Avance 2020 | Meta 2020 | Avance 2021 | Meta 2021 | Meta cuatrienio
Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estratos 1 y 2 (Propósito 1) | - | - | - | 25% E2 23,5% E1 | 15%
Número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía | 371 | 473 | 101 | 449 | 404
Km. de ciclorruta intervenida (construidos y mantenidos) - IDU+SDM+UMV | 38,88* | 51,98 | 9,37 | 51,17 | 470
Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | 43,85 | 50 | 45,16 | 50 | 50
Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP - Número de sillas adicionales (buses/sillas) del SITP | 45.078 | 66.781 | 73.046 | 158.606 | 166.954
Número de cupos de cicloparqueaderos implementados | 885** | 885** | 1.876*** | 1.328 | 5.000****
Minutos reducidos en el acceso al Transporte Público | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.55 | 21.21
Número de Cables aéreos implementados y estructurados (La meta trazadora es iniciar la construcción de un cable) Cables de Usaquén y C. Bolívar: en 2021 factibilidad y en 2022 inician estudios y diseños | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Porcentaje de avance en la gestión para la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram Norte y estructuración del Regiotram Sur | 0 | 0 | 0 | 20% (Avance en 2 Regiotram) | 100%
Meta de proyecto estratégico
Meta trazadora
* Incluye I/20: 57,22 km ** Datos SDM y TT *** 1.327 IDU, 516 sellos 33 terminal ****Meta PDD 5mil, meta interna 50mil
Tablero de control de las metas trazadoras del sector
Corte 31 de marzo de 2021

## Slide 32
Indicador | Avance 2020 | Meta 2020 | Avance 2021 | Meta 2021 | Meta cuatrienio
Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años - SDM | 150 | 172 | 36 | 163 | 146
Crear Sistema de Micromovilidad + Publicidad Exterior visual - SDM | 70% | 70% | 10% | 100% | 100%
Avance en la estructuración y puesta en marcha del modelo estacionamiento en vía* TTSA | 8% | 8% | 23,6% | 100% | 100%
Número de viajes en bicicleta – SDM** | 880.367 | 880.367 | 665.000 | 889.171 | 1.320.551
Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá - SDM | 3.586 | 2.400 | 4.100 | 4.100 | 6.500
Tablero de control de las principales metas del sector
SDM - TT
Meta de proyecto estratégico
Meta trazadora
* Definición de la operación pública y de esquema parcial para inicio de operación
** Partición modal sin incluir viajes peatonales: 12% en bicicleta en 2020
Corte 31 de marzo de 2021

## Slide 33
Indicador | Avance 2020 | Meta 2020 | Avance 2021 | Meta 2021 | Meta cuatrienio
Avance en la estructuración del operador público - TMSA | 20% | 20% | 60% | 100% | 100%
Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado – EMB | 0%* | 0% | 3,97% | 20% | 100%
Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 - EMB | 19,91% | 20,28% | 20,49% | 23,69% | 60%
Tablero de control de las principales metas del sector
TMSA + EMB
Meta de proyecto estratégico
Meta trazadora
* Contrato FDN con recursos de funcionamiento. Evaluación de trazado.
Corte 31 de marzo de 2021

## Slide 34
Indicador | Avance 2020 | Meta 2020 | Avance 2021 | Meta 2021 | Meta cuatrienio
Número de metros cuadrados de espacio público conservados y construidos – IDU+UMV | 35.918 | 365.919 | 142.665,47 | 779.118,2 | 4.107.477
Kilómetros carril de malla vial conservada y construida – IDU+UMV | 257 | 526 | 91,33 | 548,29 | 2.324
Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados – IDU (Av. 68, Av. C Cali, Caracas y 7ma) | 0 | 1 | 0 | 1 | 48,60 (20 km. 7ma)
Tablero de control de las principales metas del sector
IDU + UAERMV
Corte 31 de marzo de 2021

## Slide 35
#BOGOTÁNOSMUEVE
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”
¡Gracias!