## Slide 1
EJECUCIÓN 2021 Y AVANCE DE METAS DEL
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI
2020-2024

## Slide 2
Ejecución 2021 del Sector Movilidad
Cifras en millones de pesos
Incluye Pasivos Exigibles
Chart: 
| EMB | SDM | UAERMV | TMSA | IDU
ASIGNACIÓN DISTRITO | 661295000000 | 362842439718 | 153962000000 | 4307987797674 | 2160131000000
EJECUCIÓN | 655142041272 | 359155436813 | 145538098594 | 3953837353438 | 1617938119000
% | 0.9907 | 0.98984 | 0.94529 | 0.91779 | 0.749

## Slide 3
Ejecución 2021
(Operadora y Terminal)
Cifras en millones de pesos
Chart: 
| INGRESOS | GASTOS
Presupuesto | 65762 | 65762
Ejecución | 60028 | 55083
Terminal de Transportes de Bogotá
Operadora Distrital de Transporte
91,3%
83,8%
Chart: 
| INGRESOS | GASTOS
Presupuesto | 10000 | 397.2709
Ejecución | 10000 | 47.0007
100%
11,8%

## Slide 4
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
1_Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad (SDM) | 1_Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad* | 4 | 3 | 67%
6_Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos (SDM) | 6_Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1 | 15% | 0% | 0%
 | 651_Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2 | 15% | 0% | 0%
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
Notes: Meta 6_ Meta decreciente con Línea Base. No aumentó la tarifa para población vulnerable. El reporte es anual.

## Slide 5
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
264_Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política pública de la bicicleta (SDM) | 281_Número de viajes en bicicleta | 1.320.551 | 880.367 | 67%
265_Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida (SDM) | 282_Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá | 4.388 | 2.782 | 63%
 | 642_Número de puntos públicos de carga rápida implementados | 20 | 4 | 20%
266_Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas (SDM) | 283_Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas | 100% | 35% | 35%
Nota. Meta 265 Magnitud programada: 4.388 + 2.112 LB = 6.500
Meta 266: Tiene avances de gestión interna, más no se han ejecutado recursos específicos para la meta
Notes: Meta 265_meta de tipo creciente, la línea base es de 2.112, por tanto la forma de medición es la siguiente: (4.894-2.112) / (6.500-2.112) = 62,55%
Meta 266_ El resultado tanto para SEGPLAN como para proyecto estratégico reportado en el tablero de control de la Alcaldesa, con corte a junio 30 de 2021

## Slide 6
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
267_Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público (SDM) | 284_Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad | 100% | 35% | 35%
271_Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente) Fuente: Sec.Ambiente (SDM) | 288_ Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10 | 33,9% | 35,4% | 66%
 | 663_Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5 | 17,3% | 18,3% | 58%
Notes: Meta 271_288: meta de tipo decreciente, la línea base es de 38,3, por tanto la forma de medición es (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) =(38,3-35,4)/(38,3-37,8)=580%
Meta 271_663: meta de tipo decreciente, la línea base es de 19,7, por tanto la forma de medición es (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) =(19,7-18,3)/(19,7-19,5)=700%

## Slide 7
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
373_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales (SDM) | 400_Número de personas fallecidas por siniestros viales | 404 | 458 | 88,21%
 | 643_Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años | 146 | 153 | 95,42%
379_Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes (SDM) | 406_Número de Niños y niñas beneficiados con el programa | 364.000 | 70.067 | 19%
Notes: Programado para 2021: 449 - 163

## Slide 8
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
388_Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos (SDM-IDU) | 415_Número de cupos de cicloparquederos implementados | 5.000 | 1.613 | 32,26%
 | 680_Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública | 33.646 | 19.266 | 57%
389_Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales (SDM) | 416_Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando | 1 | 1 | 40%
390_Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía (SDM) | 417_Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | 50 | 44,7 | 112%
388 (cicloparqueaderos) 22.720 cupos de CP gestionados (19.266 en infraestructura pública y 3.454 en infraestructura privada) alcanzando un total de 48.505 cupos de CP (22.720 cupos 2021, 15.555 otras vigencias, 10.230 registrados en línea base de entidades públicas y CP temporales). De los 22.720: 4.429 cupos y 60 CP recibieron sellos Oro o Plata en el marco de la estrategia “Sellos de Calidad”.
390 Prom 2020 43,85 y 2021 45,63
Notes: 387_meta de tipología constante con fórmula de cálculo Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan, por ello el porcentaje de avance PDD
389_meta de tipología constante con fórmula de cálculo Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan, por ello el porcentaje de avance PDD
390_Meta de tipo constante, para la magnitud ejecutada se dejó el dato correspondiente al transcurrido PDD y el porcentaje de cumplimiento corresponde al programado/ejecutado

## Slide 9
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
383_Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte (Sectorial) | 410_Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas | SDM_ 0,25 IDU_0,25 UMV_0,25 TMSA_1,00 EMB_0,25 TOTAL_2,55 | SDM_0,10 IDU_0 UMV_0,05 TMSA_ 0,35 EMB_0 TOTAL_0,51 | 25%
384_Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual (SDM) | 411_Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis | 1 | 1 | 25%
385_ Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad (SDM) | 412_Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados | 1 | 1 | 25%

## Slide 10
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
413_Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible (SDM) | 441_Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas | 1 | 0,38 | 38%
482_Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales (Sectorial) | 528_ Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad | SDM_ 96,1 IDU_ 93,59 UMV_ 89,43 TMSA_ 75,2 TOTAL_88,58 | SDM_ 94,97 IDU_ 93,2 UMV_ 86 TMSA_ 72,01 TOTAL_86,73 | 98%
483_Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG (Sectorial) | 529_Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad | SDM_ 90,3 IDU_ 84,4 UMV_68,6 TMSA_77,9 EMB_71,3 TOTAL_78,5 | SDM_ 97,9 IDU_91,5 UMV_87,3 TMSA_97,6 EMB_97,1 TOTAL_94,28 | 120,1%
Notes: 482_ Meta de tipo creciente sectorial, cuya proyección se realizó con el promedio de avance de las 4 entidades (SDM/IDU/UMV/TMSA)
483_ Meta de tipo creciente sectorial, cuya proyección se realizó con el promedio de avance de las 5 entidades (SDM/IDU/UMV/TMSA/EMB)

## Slide 11
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
374_Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP (SDM-TMSA) | 401_ Número de sillas adicionales | 166.954 | 130.485 | 78,16%
375_Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal (SDM-TMSA) | 402_Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal | 82,50 | 88,05 | 106,73%
353_ Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad) (TMSA) | 380_ Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba | 100% | 35% | 35%

## Slide 12
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
386_Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público (TMSA) | 413_Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá | 21,21 | 23,55 | 90,06%
387_Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional (SDM-TMSA) | 414_Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 1_SDM 100_TMSA | 1 SDM 40% TMSA | 40%_SDM 40%_TMSA
399_Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP (TMSA) | 426_Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | 13,36 | 9,97 | 134%

## Slide 13
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
392_Conservar 360 km-carril de malla vial troncal (IDU) | 419_Kilómetros carril de malla vial troncal conservados | 360 | 28,2 | 8,21%
393_Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio (IDU-TMSA) | 420_Número de estaciones mejoradas (el indicador directo)_IDU | 43 | 20 | 46,51%
 | 629_Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio | 100 | 100 | 40%
394_Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio (IDU-TMSA) | 421_Número de estaciones centrales del sistema Transmilenio diseñadas y contratadas (el indicador directo)_IDU | 1 | 0 | 0%
 | 633_Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio | 100 | 100 | 40%

## Slide 14
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
395_Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio (TMSA) | 422_Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente (constante - indicador directo) | 100 | 100 | 40%
396_Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP (IDU-TMSA) | 423/640_Número de patios diseñados y troncales y zonales de SITP con su construcción contratada (indicador directo) | 6 | 6 | 100%
397_Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo (IDU-TMSA) | 424_Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados (indicador directo) | 29,6 | 0 | 0%
398_Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima (IDU-TMSA) | 425_Kilómetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado (indicador directo) | 20 | 0 | 0%
Notes: 395_meta de tipo constante cuya forma de medición corresponde al promedio ejecutado/ promedio programado de todas las vigencias

## Slide 15
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
377_Conservar 190 km. de cicloinfraestructura - (UMV-IDU-SDM) | 404_Kilómetros de ciclorruta conservados | SDM_ 20 IDU_ 110 UMV_ 60 TOTAL_190 | SDM_ 8,65 IDU_ 11,95 UMV_ 36,26 TOTAL_56,86 | 30%
381_Construir 280 km. de cicloinfraestructura – (IDU-SDM) | 408_Kilómetros de ciclorruta construidos | SDM_ 56 IDU_ 224 TOTAL_280 | SDM_41,58 IDU_4,97 TOTAL_46,55 | 16,63%
378_Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial (UMV-IDU) | 405_Kilómetros de malla vial conservada | IDU_ 938 UMV_1370 TOTAL_2.308 | IDU_232,46 UMV_652,87 TOTAL_885,33 | 38%
380_Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto (IDU) | 407_Kilómetros de malla vial construida | 146 | 14,93 | 10,74%

## Slide 16
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
240_Conservar 1.505.155 m2 de espacio público (UMV-IDU) | 256_Número de metros cuadrados de espacio público conservados | IDU_1.405.155 UMV_ 100.000 TOTAL_1.505.155 | IDU_ 442.643,23 UMV_31.159,60 Total_473.802,83 | 31,48%
 | 257_Número de metros cuadrados de espacio público construidos | 2.718.592 | 177.852,62 | 6,83%
241_Construir 2.718.592 m2 de espacio público para el disfrute de los ciudadanos. En esta construcción se contará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto (IDU) |  |  |  | 
242_Construir o reforzar 135 puentes peatonales (IDU) | 258_Número de puentes peatonales construidos | 15 | 1 | 7,69%
 | 636_Número de puentes peatonales conservados o reforzados | 120 | 32 | 33,33%
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
Notes: Meta 6_ Meta decreciente con Línea Base

## Slide 17
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
382_Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel (IDU) | 409_ Número de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel) | 17 | 0 | 0%
 | 639_Número de puentes vehiculares reforzados | 12 | 0 | 0%
376_Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables (IDU) | 403_Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados) | 2 | 0 | 0%
 | 637_Porcentaje de cable aéreo construido | 60% | 0 | 0%
402_Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur (IDU) | 429_Número de Regiotrams estructurados(2) | 2 | 0 | 0%
 | 641_Número de Regiotrams implementados(1) | 1 | 0 | 0%

## Slide 18
Avance metas Plan Distrital de Desarrollo – Avance PDD
META | INDICADOR | MAGNITUD PROGRAMADA PDD | MAGNITUD EJECUTADA PDD | % DE CUMPLIMIENTO
400_Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2 (EMB) | 427_Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado | 100% | 23% | 23%
401_Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1 (EMB) | 428_Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 | 60% | 23,69% | 10,48%*
Meta | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 
Meta | Prog. | Eje. | % | Prog. | Eje. | % | Prog. | Eje. | Prog. | Eje. | Prog. | Eje.
400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2 | - | - | - | 23% | 23% | 100 | 79 | - | 100 | - | - | -
401 - Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1 | 20.28% | 19,9% | 55.95 | 23,69% | 23,69% | 100 | 33,73% | - | 40,08% | - | 60% | -
* Sin incluir línea base del PDD 2016-2020 (19.44%).
Desagregado por vigencia

## Slide 19
GRACIAS